SCHEDA LAVORI

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BORSA 26

L’edificio scolastico di via Mario Borsa 26, che nasce originariamente come scuola primaria, è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e messa a norma. Attualmente nel fabbricato è ospitata la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Pinin Carpi” che conta 140 alunni suddivisi in 7 sezioni.

I lavori, per un costo complessivo pari a quasi 2 milioni di euro, hanno avuto inizio nell’ottobre 2009 e sono stati ultimati il 13 gennaio scorso.

Durante l’intervento di ristrutturazione le classi sono state spostate nelle scuole di via Cilea 12 e Alex Visconti 18.

L’edificio scolastico, ubicato nella periferia Nord Ovest della città, è stato costruito nel 1971, su di una superficie di circa 10.000 mq, di cui 1600 mq di superficie coperta e 6700 mq di area esterna. Il corpo scolastico, costituito da un corpo di fabbrica principale di tre piani fuori terra, in cui si distribuiscono le aule, gli uffici e i servizi e da un corpo secondario destinato alla palestra, è inserito al centro di un'ampia zona a verde recintata.

Queste le opere eseguite:

-	demolizione e rifacimento della copertura in cemento 	amianto;

-	rimozione e sostituzione degli attuali pluviali con nuovi 	pluviali in rame;

-	sostituzione dei serramenti esterni e interni;

-	imbiancature e verniciature;

-	rifacimento controsoffitti di tutti gli spazi interni;

-	pulitura e tinteggiatura facciate esterne;

-	risanamento ambientale interno;

-	demolizione e rifacimento dei servizi igienici (con servizi per disabili ad ogni piano);

- 	rifacimento dell'impianto idrico-sanitario (con inserimento di boiler ad uso delle docce) e revisione dell'impianto esistente;

-	realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione;

-	realizzazione di una nuova centrale termica;

-	realizzazione di controsoffitto fonoassorbente nel locale 	mensa;

-	sistemazione dell'area a verde circostante i fabbricati 	scolastici con riordino generale;

-	revisione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e 	della rete fognaria;

-	sistemazione dei vialetti di accesso all'area esterna;

-	realizzazione di zona gioco bambini con installazione di 	attrezzature di gioco;

-	opere necessarie per l’adeguamento dell’intera struttura alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, igiene e superamento delle barriere architettoniche.

Al termine delle opere, la scuola presenta i seguenti spazi funzionali:

- 16 aule

- 1 aula di sostegno

- 1 aula video

- 2 laboratori informatica

- 1 laboratorio scienze

- 1 laboratorio di pittura

- 1 una sala lettura

- 1 sala multifunzione

- Refettorio con rigoverno e servizi annessi

- Sala professori

- Segreteria – presidenza

- Sala medica con annessa sala d’attesa

- Palestra con spogliatoi e servizi annessi